Na temelju članka 67.stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine” broj: 68/18 ,110/18 I 32/20) i članka 30. Statuta Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 3/2021 ) Općinsko vijeće Općine Brestovac na sjednici održanoj 2021.godine donijelo je

# PROGRAM

**građenja komunalne infrastrukture na području Općine Brestovac u 2022. godini**

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Brestovac u 2022. godini (u daljnjem tekstu Program) izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.

Ovim Programom određuju se:

1.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova

građevinskog područja

2.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

3.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

4.postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

5.građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

Građevine komunalne infrastrukture jesu:

* nerazvrstane ceste
* javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
* javna parkirališta
* javne garaže
* javne zelene površine
* građevine i uređaji javne namjene
* javna rasvjeta
* groblja
* građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Članak 2.

Sadržaj programa prikazan je kako slijedi:

1.Nerazvrstane ceste

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  | Procjena i vrsta troškova | Napomena | Izvori financiranja |
| 1. | Komunalna infrastruktura u području obuhvata UPU GZ Nurkovac | Projektiranje  68.000,00 kn | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova  građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 68.000,00 kn |
| 2. | Asfaltiranje nerazvrstane ceste NC DG02 Donji Gučani- Odvojak DC51-groblje ,500 m | Projektiranje  Građenje  Nadzor  490.000,00 kn | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 490.000,00 kn |
| 3. | Asfaltiranje nerazvrstane ceste NC NU03 i NC NU04 Nurkovac ,500 m | Projektiranje  Građenje  Nadzor  670.000,00 kn | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 670.000,00 kn |
| 4. | Sanacija sustava odvodnje ul.D.Cesarića,Završje (NC ZV05) | Projektiranje  Građenje  Nadzor  333.000,00 kn | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 333.000,00 kn |
|  | UKUPNO: | 1.561.000,00 kn |  | Opći prihodi i primici: 1.561.000,00 kn |

2.Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  | Procjena i vrsta troškova | Napomena | Izvori financiranja |
| 1. | Izgradnja pješačkih staza u naseljima uz DC 38 i DC 51 | Građenje/nadzor  2.220.000,00 kn | građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja i izvan građevinskog područja | Šumski doprinos:  1.500.000,00 kn  Prihodi od kapitalnih pomoći: 584.000,00 kn  Opći prihodi i primici: 136.000,00 kn |
| 2. | Uređenje javne površine za spomen obilježje u Brestovcu | 210.000,00 kn | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 210.000,00 kn |
|  | UKUPNO: | 2.430.000,00 kn |  | Šumski doprinos:  1.500.000,00 kn  Prihodi od kapitalnih pomoći: 584.000,00 kn  Opći prihodi i primici: 346.000,00 kn |

3.Javna parkirališta

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  | Procjena i vrsta troškova | Napomena | Izvori financiranja |
| 1. | Uređenje dvorišnog parkirališta općinske zgrade Brestovac | Građenje/nadzor  280.000,00 kn | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 280.000,00 kn |
|  | UKUPNO: | 280.000,00 kn |  | Opći prihodi i primici: 280.000,00 kn |

4.Javna rasvjeta

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  | Procjena i vrsta troškova | Napomena | Izvori financiranja |
| 1. | Modernizacija sustava javne rasvjete (zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetom) | Projektiranje  Građenje  Nadzor  200.000,00 kn | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Komunalni doprinos:  50.000,00 kn  Prihodi od naknade za zadržavanje zgrada: 40.000,00 kn  Opći prihodi i primici: 110.000,00 kn |
| 2. | Izgradnja javne rasvjete | Projektiranje  40.000,00 kn | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 40.000,00 kn |
|  | UKUPNO: | 240.000,00 kn |  | Komunalni doprinos:  50.000,00 kn  Prihodi od naknade za zadržavanje zgrada: 40.000,00 kn  Opći prihodi i primici: 150.000,00 kn |

5.Groblja

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  | Procjena i vrsta troškova | Napomena | Izvori financiranja |
| 1. | Izgradnja mrtvačnice u groblju Ivandol | Građenje/nadzor  533.000,00 kn | građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja i izvan građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 523.000,00 kn  Vodni doprinos: 10.000,00 kn |
| 2. | Uređenje groblja Brestovac-ograda | Građenje/nadzor  160.000,00 kn | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 160.000,00 kn |
|  | UKUPNO: | 693.000,00 kn |  | Opći prihodi i primici: 683.000,00 kn  Vodni doprinos: 10.000,00 kn |

Rekapitulacija

|  |  |
| --- | --- |
| Nerazvrstane ceste | 1.561.000,00 kn |
| Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 2.430.000,00 kn |
| Javna parkirališta | 280.00,00 kn |
| Javna rasvjeta | 240.000,00 kn |
| Groblja | 693.000,00 kn |
| **SVEUKUPNO:** | **5.204.000,00 kn** |

Članak 3.

U skladu sa sadržajem programa u članku 2. troškovi programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:

|  |  |
| --- | --- |
| Prihodi od komunalnog doprinosa | 50.000,00 kn |
| Prihodi od vodnog doprinosa | 10.000,00 kn |
| Prihodi od šumskog doprinosa | 1.500.000,00 kn |
| Prihodi od naknade za zadržavanje zgrada | 40.000,00 kn |
| Prihodi od kapitalnih pomoći | 584.000,00 kn |
| Opći prihodi i primici | 3.020.000,00 kn |
| **SVEUKUPNO:** | **5.204.000,00 kn** |

Članak 4.

Svi radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture izvodit će se prema prioritetu koji utvrdi općinski načelnik.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu 1.siječnja 2021.godine i objavit će se u Službenom glasniku Općine Brestovac.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRESTOVAC

KLASA: PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

URBROJ:2177-02/01-21-1

Brestovac, 2021.g. Tomo Vrhovac