REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BRESTOVAC

Načelnik

KLASA:363-02/14-01/03

URBROJ:2177-02/03-14-1

Brestovac,24.ožujka 2014.g.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 26/03 -proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) te članka 46.Statuta Općine Brestovac („Službeni glasnik Općine Brestova“, br. 3/2013 i 9/2013),Općinski načelnik Općine Brestovac, Općinskom vijeću Općine Brestovac, podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013.GODINU

| Opis/opseg poslova i usluga | Planirano | Izvršeno | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| Održavanje javnih površina i groblja | 120.000,00 | 124.976,58 | 104,15 |
| Materijal i energija Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (groblja) Zbrinjavanje staklenog otpada (tvrtka Unija-Nova) Veterinarske usluge-higijeničarska služba Usluge odvoza i deponiranja otpada Naknada za odlaganje i zbrinjavanje otpada Ostali troškovi |  | 15.883,25 10.381,69 17.124,91 31.750,00 20.108,87 25.818,67 3.909,19 |  |
| Javna rasvjeta | 240.000,00 | 233.113,50 | 97,13 |
| Utrošak struje Održavanje | 200.000,00 40.000,00 | 203.754,89 29.358,61 |  |
| Održavanje cesta i drugih javnih površina | 310.000,00 | 310.691,63 | 100,22 |
| Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva Zimska služba Ostali troškovi | 213.000,00 87.000,00 10.000,00 | 211.291,63 99.400,00 0,00 |  |
| UKUPNO | 670.000,00 | 668.781,71 | 99,82 |

Sredstva za izvršenje radova za točke 1.do 3. ovog programa u ukupnom iznosu od

668.781,71 kuna osigurana su  iz:

Komunalne naknade za tekuću godinu 195.809,00

Opći prihodi proračuna 472.972,71

Ukupno: 668.781,71

Ovo se Izvješće podnosi se Općinskom  vijeću Općine Brestovac na prihvaćenje.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zdravko Mandić,inž.