REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BRESTOVAC

Načelnik

KLASA:363-02/17-01/05

URBROJ:2177-02/03-17-1

Brestovac,28.veljače 2017.g.

Temeljem članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 26/03 -proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,153/13 i 147/14) te članka 46.Statuta Općine Brestovac („Službeni glasnik Općine Brestova“, br. 3/2013 i 9/2013),Općinski načelnik Općine Brestovac, Općinskom vijeću Općine Brestovac, podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA

GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016.GODINU

I.

Ovim Izvješćem daje se prikaz izvršenja gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Brestovac za 2016.godinu i to za:

- nerazvrstane ceste, javne površine i javni prijevoz,

- javnu rasvjetu,

- groblja i ostale objekte, kako slijedi:

| Izgradnja javne rasvjete-produžetci u naseljima | 10.814,38 |
| --- | --- |
| Izgradnja mosta i pristupne ceste na Orljavi u Boričevcima | 0,00 |
| Izgradnja nogostupa u ulici B.Trenka u Brestovcu | 142.264,58 |
| Modernizacija nerazvrstane ceste u Daranovcima | 98.605,80 |
| Ulaganja u ostale komunalne objekte -cestovni objekti (popravak mosta Šušnjari,ograda mosta Daranovci) -turistička (smeđa) signalizacija -ribnjak Brestovac -ostali objekti | 34.642,50 18.755,00 86.965,00 9.634,99 |
| UKUPNO 401.682,25 |

II.

Sredstva za realizaciju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture planirana u iznosu od 680.000,00 kuna ostvarena su u ukupnom iznosu od 401.682,25 kuna osigurana su iz:

Prihodi za posebne namjene -šumski doprinos 250.000,00 -naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 77.797,90

Opći prihodi proračuna 73.884,35

Ukupno: 401.682,25

III.

Ovo se Izvješće podnosi se Općinskom  vijeću Općine Brestovac na prihvaćenje.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zdravko Mandić,inž.

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BRESTOVAC

Općinsko vijeće

KLASA:363-01/17-01/06

URBROJ:2177-02/02-17-2

Brestovac,17.03.2017.g.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 26/03 -proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članaka 31. Statuta Općine Brestovac  („Službeni glasnik Općine Brestova“, br. 3/2013 i 9/2013)Općinsko vijeće Općine Brestovac,na 28. sjednici, održanoj 17.ožujka 2017. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Općinsko vijeće Općine Brestovac prihvaća Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu koje je sastavni dio ovoga Zaključka.

PREDSJEDNIK

Tomo Vrhovac

O B R A Z L O Ž E N J E

IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 26/03 - proč. tekst, 82/04,178/04, 38/09, 79/09,49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) načelnik općine kaoizvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, dužan je izvijestiti Općinsko vijeće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u protekloj godini.

Godišnji Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 2/2016) izmijenjen je na 25.sjednici Općinskog vijeća održanoj 9.12.2016.godine.

U Izvješću o izvršenju Programa prikazani su planirani i izvršeni iznosi po pojedinim stavkama Programa te izvori financiranja.

Sukladno svemu navedenom predlaže se Općinskom vijeću Općine Brestovac prihvaćanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zdravko Mandić,inž.