Na temelju članka 67.stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine” broj: 68/18 ,110/18 I 32/20) i članka 30. Statuta Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 2/2018 i 3/2020 ) Općinsko vijeće Općine Brestovac na 30. sjednici održanoj  11.12. 2020.godine donijelo je

PROGRAM

građenja komunalne infrastrukture na području Općine Brestovac u 2021. godini

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Brestovac u 2021. godini (u daljnjem tekstu Program) izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.

Ovim Programom određuju se:

1.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova

građevinskog područja

2.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

3.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

4.postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

5.građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

Građevine komunalne infrastrukture jesu:

- nerazvrstane ceste

- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

- javna parkirališta

- javne garaže

- javne zelene površine

- građevine i uređaji javne namjene

- javna rasvjeta

- groblja

- građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Članak 2.

Sadržaj programa prikazan je kako slijedi:

1.Nerazvrstane ceste

| R.br. |  | Procjena i vrsta troškova | Napomena | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sanacija rasponske konstrukcije mosta na NC Orljavac-Podsreće | Građenje/nadzor 600.000,00 kn | građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 360.000,00 kn Prihodi od kapitalnih pomoći: 240.000,00 kn |
| 2. | Komunalna infrastruktura u području obuhvata UPU GZ Nurkovac | Projektiranje 60.000,00 kn | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 60.000,00 kn |
|  | UKUPNO: | 660.000,00 kn |  | Opći prihodi i primici: 420.000,00 kn Prihodi od kapitalnih pomoći: 240.000,00 kn |

2.Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

| R.br. |  | Procjena i vrsta troškova | Napomena | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja pješačke i biciklističke staze uz DC 38 i DC 51 | Građenje/nadzor 2.500.000,00 kn | građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja i izvan građevinskog područja | Šumski doprinos: 1.500.000,00 kn Prihodi od kapitalnih pomoći: 500.000,00 kn Opći prihodi i primici: 500.000,00 kn |
|  | UKUPNO: | 2.500.000,00 kn |  | Šumski doprinos: 1.500.000,00 kn Prihodi od kapitalnih pomoći: 500.000,00 kn Opći prihodi i primici: 500.000,00 kn |

3.Javna rasvjeta

| R.br. |  | Procjena i vrsta troškova | Napomena | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modernizacija sustava javne rasvjete (zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetom) | Projektiranje Građenje Nadzor 200.000,00 kn | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Komunalni doprinos: 50.000,00 kn Prihodi od naknade za zadržavanje zgrada: 40.000,00 kn Opći prihodi i primici: 110.000,00 kn |
| 2. | Izgradnja javne rasvjete | Projektiranje 40.000,00 kn | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 40.000,00 kn |
|  | UKUPNO: | 240.000,00 kn |  | Komunalni doprinos: 50.000,00 kn Prihodi od naknade za zadržavanje zgrada: 40.000,00 kn Opći prihodi i primici: 150.000,00 kn |

4.Groblja

| R.br. |  | Procjena i vrsta troškova | Napomena | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje mjesnog groblja Jaguplije-Skenderovci (plato,staze,ograda) | Građenje/nadzor 300.000,00 kn | građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja i izvan građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 300.000,00 kn |
| 2. | Groblje Brestovac-ograda | Građenje/nadzor 60.000,00 kn | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 60.000,00 kn |
| 3. | Groblje Donji Gučani-ograda | Građenje/nadzor 50.000,00 kn | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 50.000,00 kn |
| 4. | Groblje Ivandol-ograda | Evidentiranje u katastru i zemljišnim knjigama Građenje/nadzor 50.000,00 kn | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 50.000,00 kn |
| 5. | Groblje Pavlovci –pristupna cesta i parkiralište | Evidentiranje u katastru i zemljišnim knjigama Građenje/nadzor 550.000,00 kn | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 540.000,00 kn Vodni doprinos: 10.000,00 kn |
|  | UKUPNO: | 1.010.000,00 kn |  | Opći prihodi i primici: 1.000.000,00 kn Vodni doprinos: 10.000,00 kn |

Rekapitulacija

| Nerazvrstane ceste | 660.000,00 kn |
| --- | --- |
| Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 2.500.000,00 kn |
| Javna rasvjeta | 240.000,00 kn |
| Groblja | 1.010.000,00 kn |
| SVEUKUPNO: | 4.410.000,00 kn |

Članak 3.

U skladu sa sadržajem programa u članku 2. troškovi programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:

| Prihodi od komunalnog doprinosa | 50.000,00 kn |
| --- | --- |
| Prihodi od vodnog doprinosa | 10.000,00 kn |
| Prihodi od šumskog doprinosa | 1.500.000,00 kn |
| Prihodi od naknade za zadržavanje zgrada | 40.000,00 kn |
| Prihodi od kapitalnih pomoći | 740.000,00 kn |
| Opći prihodi i primici | 2.070.000,00 kn |
| SVEUKUPNO: | 4.410.000,00 kn |

Članak 4.

Svi  radovi  na  objektima  i  uređajima  komunalne  infrastrukture  izvodit  će  se  prema  prioritetu koji utvrdi općinski  načelnik.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu 1.siječnja 2021.godine i obkavit će se u Službenom glasniku Općine Brestovac.

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE BRESTOVAC

KLASA:363-01/20-01/04                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

URBROJ:2177-02/01-20-1

Brestovac,11.12.2020.g.                                                                  Tomo Vrhovac