Na temelju članka 67.stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine” broj: 68/18 ,110/18 I 32/20) i članka 30. Statuta Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj  3/2021 ) Općinsko vijeće Općine Brestovac na 16. sjednici održanoj 15.12.2023.godine donijelo je

PROGRAM

građenja komunalne infrastrukture na području Općine Brestovac u 2024. godini

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Brestovac u 2024. godini (u daljnjem tekstu Program) izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.

Ovim Programom određuju se:

1.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova

građevinskog područja

2.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

3.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

4.postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Procjena troškova određena je temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog postupka nabave.

Članak 2.

Sadržaj programa prikazan je kako slijedi (iznosi su izraženi u EUR valuti):

1.Javna rasvjeta

| Akt. A100031 Izgradnja javne rasvjete |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  | Procjena troškova | Napomena | Izvori financiranja |
| 1. | Modernizacija sustava javne rasvjete (zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetom) | 45.000,00 | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 45.000,00 |

2.Nerazvrstane ceste

| Akt. A100032 Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  | Procjena troškova | Napomena | Izvori financiranja |
| 1. | Asfaltiranje nerazvrstane ceste NC NU03 i NC NU04 Nurkovac | 90.000,00 | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 65.000,00 Prihodi od kapitalnih pomoći: 25.000,00 |
| 3. | Sanacija rasponske konstrukcije mosta na rijeci Brzaji na nerazvrstanoj cesti DC69-Šušnjari | 41.000,00 | građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi izvan građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 41.000,00 |
| 4. | Sanacija pločastog propusta u Mlinskoj ulici u naselju Brestovac | 12.000,00 | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 12.000,00 |
| 5. | Sanacija nerazvrstane ceste u naselju Pavlovci uz izvedbu oborinske odvodnje u duljini 200m | 37.000,00 | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 37.000,00 |
|  | UKUPNO: | 180.000,00 |  | Opći prihodi i primici: 155.000,00 Prihodi od kapitalnih pomoći: 25.000,00 |

3.Groblja

| Akt. A100032 Izgradnja i dodatna ulaganja na ostalim objektima |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  | Procjena troškova | Napomena | Izvori financiranja |
| 1. | Uređenje groblja i pratećih objekata u groblju Ivandol | 65.000,00 | građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi izvan građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 65.000,00 |
| 2. | Uređenje groblja i pratećih objekata u groblju Brestovac | 30.000,00 | građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi izvan građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 30.000,00 |
| 3. | Uređenje groblja i pratećih objekata u groblju Brđani | 55.000,00 | građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi izvan građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 50.000,00 |
|  | UKUPNO: | 150.000,00 |  | Opći prihodi i primici: 150.000,00 |

4.Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

| Akt. A100034 Izgradnja pješačkih i biciklističkih staza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  | Procjena troškova | Napomena | Izvori financiranja |
| 1. | Izgradnja pješačkih staza u naseljima uz DC 38 i DC 51 | 140.000,00 | građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja i izvan građevinskog područja | Prihodi za posebne namjene: 13.000,00 Prihodi od kapitalnih pomoći: 25.000,00 Opći prihodi i primici: 102.000,00 |

Rekapitulacija

| Javna rasvjeta | 45.000,00 |
| --- | --- |
| Nerazvrstane ceste | 180.000,00 |
| Groblja | 150.000,00 |
| Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 140.000,00 |
| SVEUKUPNO: | 515.000,00 |

Članak 3.

U skladu sa sadržajem programa u članku 2. troškovi programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:

| Prihodi od komunalnog i vodnog doprinosa | 12.000,00 |
| --- | --- |
| Prihodi od naknade za zadržavanje zgrada | 1.000,00 |
| Prihodi od kapitalnih pomoći | 50.00,00 |
| Opći prihodi i primici | 452.000,00 |
| SVEUKUPNO: | 515.000,00 |

Članak 4.

Svi  radovi  na  objektima  i  uređajima  komunalne  infrastrukture  izvodit  će  se  prema  prioritetu koji utvrdi općinski  načelnik.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu 1.siječnja 2023.godine i objavit će se u Službenom glasniku Općine Brestovac.

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE BRESTOVAC

KLASA:363-02/23-01/14                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

URBROJ:2177/02-01-22-1

Brestovac,15.12.2022.g.                                                                  Tomo Vrhovac