Na temelju članka 67.stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine” broj: 68/18 ,110/18 I 32/20) i članka 30. Statuta Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj  3/2021 ) Općinsko vijeće Općine Brestovac na 5. sjednici održanoj 18.prosinca  2025.godine donijelo je

PROGRAM

građenja komunalne infrastrukture na području Općine Brestovac u 2026. godini

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Brestovac u 2026. godini (u daljnjem tekstu Program) izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.

Ovim Programom određuju se:

1.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova

građevinskog područja

2.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

3.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

4.postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Procjena troškova određena je temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog postupka nabave.

Članak 2.

Sadržaj programa prikazan je kako slijedi (iznosi su izraženi u EUR valuti):

1.Javna rasvjeta

| Akt. A100031 Izgradnja javne rasvjete |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  | Procjena troškova | Napomena | Izvori financiranja |
| 1. | Izgradnja javne rasvjete u mjestima Nurkovac, Sloboština, Podsreće,Crljenci i Oblakovac | 85.000,00 | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Prihodi od kapitalnih pomoći: 30.000,00 Opći prihodi i primici: 55.000,00 |

2.Nerazvrstane ceste

| Akt. A100032 Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  | Procjena troškova | Napomena | Izvori financiranja |
| 1. | Sanacija nerazvrstane cesta NC-ZV02 (Vinogradska ulica,Završje) | 50.000,00 | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Prihodi od kapitalnih pomoći: 30.000,00 Opći prihodi i primici: 20.000,00 |
| 2. | Sanacija mosta u ulici Stari Brestovac | 20.000,00 | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 20.000,00 |
| 3. | Izgradnja konstrukcije mosta na rijeci Orljavi u mjestu Deževci | 41.000,00 | građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi izvan građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 41.000,00 |
|  | UKUPNO: | 111.000,00 |  | Prihodi od kapitalnih pomoći: 30.000,00 Opći prihodi i primici: 81.000,00 |

3.Groblja

| Akt. A100033 Izgradnja i dodatna ulaganja na ostalim objektima |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  | Procjena troškova | Napomena | Izvori financiranja |
| 1. | Adaptacija kapele/mrtvačnice u groblju Ivandol | 28.000,00 | građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi izvan građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 25.000,00 |
| 2. | Izgradnja mrtvačnice u pravoslavnom groblju u mjestu Vilić Selo | 28.000,00 | građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi izvan građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 28.000,00 |
| 3. | Investicijsko održavanje groblja i grobljanskih objekata | 15.000,00 | građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi izvan građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 15.000,00 |
|  | Ukupno | 71.000,00 |  | Opći prihodi i primici: 68.000,00 |

4.Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

| Akt. A100034 Izgradnja pješačkih i biciklističkih staza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  | Procjena troškova | Napomena | Izvori financiranja |
| 1. | Izgradnja pješačkih staza u naseljima uz DC 38 i DC 51 | 180.000,00 | građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja i izvan građevinskog područja | Prihodi za posebne namjene: 18.000,00 Prihodi od kapitalnih pomoći: 30.000,00 Opći prihodi i primici: 132.000,00 |

Rekapitulacija

| Javna rasvjeta | 85.000,00 |
| --- | --- |
| Nerazvrstane ceste | 111.000,00 |
| Groblja | 53.000,00 |
| Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 180.000,00 |
| SVEUKUPNO: | 444.000,00 |

Članak 3.

U skladu sa sadržajem programa u članku 2. troškovi programa građenja komunalne infrastrukture u 2025. godini raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:

| Prihodi za posebne namjene | 18.000,00 |
| --- | --- |
| Prihodi od kapitalnih pomoći | 90.000,00 |
| Opći prihodi i primici | 336.000,00 |
| SVEUKUPNO: | 444.000,00 |

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu 1.siječnja 2026.godine i objavit će se u Službenom glasniku Općine Brestovac.

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE BRESTOVAC

KLASA:363-01/25-01/23                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

URBROJ:2177/02-01-25-1

Brestovac,18.12. 2025.g.                                                              Goran Kitanović