Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18), članka 33. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj: 94/13. i 73/17.),  te članka 30. Statuta Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 2/2018 ) Općinsko vijeće Općine Brestovac na    sjednici održanoj     2019.godine donijelo je

PROGRAM

građenja komunalne infrastrukture

na području Općine Brestovac za 2020. godinu

I. UVODNE ODREDBE

Ovim programom utvrđuju se komunalna infrastruktura koji će se graditi u 2020. godini, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18) i odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj: 94/13. i 73/17.).

Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa.

Financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture sukladno članku 75. Zakona o komunalnom gospodarstvu financira se sredstvima:

-	komunalnog doprinosa;

-	komunalne naknade;

-	iz cijene komunalne usluge;

-	iz naknade za koncesiju;

-	iz proračuna jedinice lokalne samouprave;

-	fondova Europske unije;

-	iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i

-	donacija.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

II. OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA PROJEKTIRANJA, REVIZIJE, GRAĐENJA, PROVEDBE STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA I PROVEDBE VOĐENJA PROJEKTA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U  2020. GODINI:

Građenje komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste i javne prometne površine, javna parkirališta,  javnu rasvjetu i groblja u 2020. godini:

- Nerazvrstane ceste i javne prometne površine:

| IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| red. broj | Naziv objekta ili uređaja | vrsta poslova | Procjena troškova građenja |
|  | Izgradnja pješačke i biciklističke staze Završje-Nurkovac | Građenje,nadzor | 1.625.000,00 |
|  | Izgradnja pješačkih i biciklističkih staza u naseljima | Građenje,nadzor | 600.000,00 |
|  | Pristupna cesta i parkiralište groblja Pavlovci | Projektiranje,građenje nadzor | 500.000,00 |
|  | Izgradnja mosta i pristupne ceste na Orljavi u Boričevcima | Građenje,nadzor | 300.000,00 |
|  | Sanacija mosta na NC Orljavac-Podsreće | Građenje,nadzor | 250.000,00 |
|  | Prometna/turistička signalizacija ,nadstrešnice i ostala oprema | Nabava opreme | 50.000,00 |
| Ukupno: |  |  | 3.325.000,00 |

2. Javna rasvjeta:

| JAVNA RASVJETA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| red. broj | Naziv objekta ili uređaja | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2019. god |
|  | Modernizacija dijela sustava javne rasvjete na području Općine Brestovac (zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetom) | Projektiranje,građenje nadzor | 200.000,00 |
| Ukupno |  |  | 200.000,00 |

3. Groblja

| GRADNJA,UREĐENJE I OPREMANJE GROBLJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| red. broj | Naziv objekta ili uređaja | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2019. god |
| 1. | Uređenje mjesnog groblja Jaguplije-Skenderovci (plato,staze,ograda) | Građenje, nadzor | 290.000,00 |
| 2. | Uređenja mjesnih groblja (stupovi,ograde i sl) | Nabava opreme,građenje, nadzor | 110.000,00 |
| Ukupno: |  |  | 400.000,00 |

# REKAPITULACIJA

| 1. | Nerazvrstane ceste i javne prometne površine | 3.325.000,00 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Javna rasvjeta | 200.000,00 |
| 3. | Groblja | 400.000,00 |
| SVEUKUPNO |  | 3.925.000,00 |

Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja izvedbene tehničke dokumentacije i provedenog postupka javne nabave.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za građenje komunalne infrastrukture, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu u 2020. godini s naznakom izvora financiranja djelatnosti:

Proračun Općine Brestovac:

- opći prihodi i primici                                                                        1.295.000,00 kn

- prihodi za posebne namjene:

- prihod od komunalnog doprinosa                                                         50.000,00 kn

- naknada za zadržavanje zgrada                                                             70.000,00 kn

- šumski doprinos                                                                               1.500.000,00 kn

- vodni doprinos                                                                                       10.000,00 kn

Kapitalne pomoći državni proračun-ministarstva                               1.000.000,00 kn

Sveukupno                                                                                          3.925.000,00 kn

Napomena: Ukoliko se ne ostvari predviđeni priliv sredstava, razlika će se pokriti iz proračuna Općine Brestovac.

III. PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM

OTPADOM  U 2020. GODINI

1. Odlaganje komunalnog otpada:

| Red. broj | Objekt ili uređaj | Vrsta poslova | Planirana vrijednost u 2019. god |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektna dokumentacija za reciklažno dvorište | Projektiranje | 50.000,00 |
| 2. | Nabava opreme za odvojeno prikupljanje papira,stakla i plastike | Nabava opreme | 350.000,00 |
| Sveukupno: |  |  | 400.000,00 |

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavu opreme za odlaganje komunalnog otpada u 2020. godini s naznakom izvora financiranja djelatnosti

| 1. EU sredstva (Fond za zaštitu okoliša) | 300.000,00 |
| --- | --- |
| 2. Opći prihodi i primici Proračuna | 100.000,00 |
| UKUPNO | 400.000,00 |

SVEUKUPNO GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U  2019. GODINI

- Građenje komunalne infrastrukture, u 2020. godini 		                  3.925.000,00kn

- Građenje građevina za gospodarenje komunalnim

otpadom  u 2020. godini					             	       400.000,00kn

SVEUKUPNO                                                                  				    4.325.000,00kn

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE BRESTOVAC

KLASA:                                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

URBROJ:2177-02/01-19-1

Brestovac,       2019.g.                                                                  Tomo Vrhovac